Datum:  19. 5. 2026

Zapisnik 15. seje sveta KS Prevorje

(19.5.2026)

Dne 19.5.2026 je potekala 15.  redna seja sveta Krajevne skupnosti Prevorje v prostorih KS Prevorje.  Seja se je začela ob 19. uri, vodil jo je  predsednik sveta KS Pacek Jožko, zapisnik je  pisal tajnik Martin Luskar.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:

1.	Ugotovitev sklepčnosti , potrditev  dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje

2.	Informacija o aktualnostih v Občini Šentjur in KS

3.	Rebalans proračuna za 2026

4	Potek del za leto 2026

6.	Financiranje dejavnosti društev v KS

5.	Vloge

6.	Razno

AD1 Ugotovitev  sklepčnosti , potrditev  dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje

Prisotni člani sveta KS : Mirko Pajek, Jožko Pacek,  Matej Pinter, Nevenka Antlej, Jožko Špoljar in Peter Marcen

Opravičil se je Boštjan Planko

Prisotnih je  6 članov  sveta KS.  Svetniki se strinjajo s predlaganim dnevnim redom.

Predsednik je povzel  točke zapisnika 14. seje. Pripomb na zapisnik ni, zato se sprejme

Sklep: Potrdi se zapisnik 14. redne seje sveta KS Prevorje in  se sprejme  dnevni red 15. redne seje.

Glasovanje: 6 ZA, 0 PROTI

Sklep je sprejet

AD2  Informacija o aktualnostih v Občini Šentjur in KS Prevorje

Občina,  Pacek J.

-  vodovod Planina – Prevorje se zaključuje, začelo se bo s sekundarnimi vodi. Na LC Lopaca   – Dobje/Les. Se bo v sklopu vodovoda uredilo tudi 250 m ceste

-  sklenjena je pogodba za komunalno ureditev pred gradnjo intervencijskega centra v Šentjurju

KS Prevorje, Pacek J.

-  drenaža pri škarpi v Košnici je gotova

-  saniran je manjši usad ceste proti Mecilovšku na Lopaci

-  avtobusna postaja (par) v Košnici je v teku gradnje, nameščene bodo tudi luči. Investitor DRSI.

-  opravljena je odmera ceste Krivica – Pacek

-  17.4. je bila otvoritev spominske plošče posvečena brigadam na Kozjanskem pri POŠ Prevorje

-  18.4. se je izvedla čistilna akcija

-  v gradnji je JP Lopaca - Bovha

AD3 Rebalans proračuna za 2026

Zaradi spremenjenih prihodkov in odhodkov je bilo potrebno popraviti finančni načrt KS Prevorje za  2026. Po posameznih postavkah je narejen popravek  sprememb glede na sprejeti proračun. Spremenjen finančni načrt z obrazložitvijo je predstavljen v prilogi zapisnika.

Sklep: Potrdi se spremenjen Finančni načrt KS Prevorje za leto  2026

Glasovanje: 6 ZA, 0 proti

Sklep je sprejet

AD4  Potek del za leto 2026

V teku je modernizacija in asfaltiranje javne poti Lopaca – Bolha. Predvidoma bo asfaltiranje v začetku poletja

Planiramo redno gramoziranje in vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih poti. Višina sredstev za vzdrževanje bo odvisna tudi od končne cene modernizacije Lopaca -  Bovha. Potrebno je čiščenje obcestnih jarkov  prepustov, na več cestnih odsekih posebej pa na cesti Obrez – Gril v Žegru

Indirektni udar strele je povzročil, da bo treba nabaviti snemalnik za varnostne kamere na VO v Lopaci, strošek bomo pokrili iz zavarovalne police

Sklep: Potrdi se informacija o poteku del za leto 2026

Glasovanje: 6 ZA, 0 proti

Sklep je sprejet

AD5 Financiranje dejavnosti društev v KS

Komisija v sestavi Pajek Mirko (predsednik), Nevenka Antlej, Matej Pintar, Maček Damjan, se je sestala in glede na veljavni točkovnik društvom razdelila razpoložljiva finančna sredstva za njihovo delovanje v letu 2026

Razdelilnik se predlaga Svetu KS Prevorje v sprejem.

Športno društvo SIMPL Žegar 77,00 €,

Planinsko društvo Prevorje 362,00 €,

Prostovoljno gasilsko društvo Prevorje 742,00 €

Športno društvo Prevorje  389,00 €,

Kulturno društvo Prevorje 444,00 €,

Društvo Grabne 111,00 €,

Strelsko društvo Bohor Prevorje 75 €

Društvo upokojencev Gorica pri Slivnici 70 €

Društvo upokojencev Šentjur 70 €

Sklep: Potrdi se predlagano financiranje društev za njihovo delovanje v letu 2026

Glasovanje: 6 ZA, 0 proti

Sklep je sprejet

AD5	Vloge

Vloga Sama Navitas d.o.o. za pomoč pri organizaciji jezikovnega tabora na Prevorju

Odobri se odobri 80 €

Sklep: Potrdi s financiranje vlog

Glasovanje: 6 ZA, 0 proti

Sklep je sprejet

AD6  Razno

- Matej Pinter pove, da še vedno niso sanirane poškodbe na asfaltu pri AP v Žegru. Opozoriti je potrebno tudi Elektro Celje, ki je tam izvajalo dela in povzročilo poškodbe

- Nevenka Antlej pove, da bo tečaj TPO 29.maja

- Mirko Pajek vpraša ali je v VO Lopaca napeljana optična povezava. Predsednik odgovori, da ni

- Priloga Sprememba Finančnega načrta za KS Prevorje 2026

Zapisnik pisal:					         Predsednik sveta KS Prevorje:

Luskar Martin			   		                                    Pacek Jožko